МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

от 29.05.2017                                                                                                  № 73

г. Мурманск

Об утверждении плана мероприятий на 2017 год, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 14.03.2013 № 105-ПП «Об утверждении положения о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2017 год, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области.

2. Контроль за исполнением плана мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области возложить на заместителя министра В.Н. Осина.

Министр								                   Д.А. Соснин

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

транспорта и дорожного

хозяйства Мурманской области

от 29.05.2017 № 73

План мероприятий на 2017 год, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области

| №пп | Наименование работ, автодорог (объектов) | Объём работ (км, пог.м, кв.м) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |
| 1.1. | Автоподъезд к селу Териберка, км 35+000 – км 39+342 (выборочно) - капитальный ремонт покрытия, км | 5,500 | перевод гравийного покрытия в асфальтобетон |
| 1.2. | А/д Кола – ж.-д. ст. Выходной, км 1+853 – км 2+213 (устройство недостающих тротуаров), пог. м | 280,5 | п. Молочный |
| 1.3. | А/д Ура-Губа – Видяево, км 0+000 – км 1+300 - (устройство недостающего наружного электроосвещения) | 1,300 | протяженность освещаемого участка а/д |
| 1.4. | Объездная автомобильная дорога г. Апатиты, км 0+000 – км 2+700 – (устройство недостающего электроосвещения) | 2,700 | "--" |
| 1.5. | А/д Мишуково – Снежногорск, км 33+825 – км 38+525 (устройство недостающего наружного освещения) | 4,700 | "--" |
| 2 | РЕМОНТ |  |  |
| 2.1. | А/д Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта», км 11 – км 78 (выборочно) | 10,000 | - |
| 2.2. | Лот "СЕВЕР": | - | - |
| 2.2.1. | А/д Заполярный - Сальмиярви, км 3+300 – км 39+885 (выборочно) | 6,416 | - |
| 2.2.2. | А/д Кола - Мурмаши с подъездами, км 15+112 – км 17+397 | 2,285 | - |
| 2.2.3. | Автоподъезд к Борисоглебской ГЭС, км 0+000 – км 3+300 | 3,300 | - |
| 2.2.4. | Автоподъезд к городу Заозёрск, км 0+000 – км 16+800 (выборочно) | 5,291 |  |
| 2.2.5. | Автоподъезд к населенному пункту Килпъявр, км 0+000 – км 7+112 | 7,112 | - |
| 2.2.6. | Автоподъезд к селу Минькино, км 0+000 – км 1+613 | 1,613 | - |
| 2.2.7. | Автоподъезд к селу Ура-Губа, км 0 – км 21 (выборочно) | 4,800 | - |
| 2.3. | Лот "ЦЕНТР": | - | - |
| 2.3.1. | А/д Апатиты - аэропорт "Хибины", км 5+000 – км 12+816 (выборочно) | 5,000 | - |
| 2.3.2. | А/д "Лесная", км 32 – км 39 (выборочно) | 5,000 | - |
| 2.3.3. | А/д Оленегорск — Ловозеро, км 11 – км 79 (выборочно) | 5,000 | - |
| 2.3.4. | А/д Пушной - Тайбола, км 0 – км 9+251 (выборочно) | 5,600 | - |
| 2.3.5. | Автоподъезд к населённому пункту Шонгуй, км 0 – км 2+800 | 2,800 | - |
| 2.3.6. | Автоподъезд к поселку городского типа Ревда, км 1+000 – км 7+000 (выборочно) | 5,150 | - |
| 2.4. | Лот "ЮГ": | - | - |
| 2.4.1. | А/д Умба-Кандалакша, км 92+482 – км 93+087, км 98+400 – км 99+795 | 2,000 | - |
| 2.4.2. | А/д Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла", км 2+000 – км 15+000 (выборочно) | 10,500 | - |
| 2.5. | Лот "ТЕРСКИЙ РАЙОН": | - | - |
| 2.5.1. | А/д Умба – Варзуга, км 1+000 – км 4+000 | 3,000 | - |
| 2.5.2. | А/д Умба – Кандалакша, км 4+350 – км 7+350 | 3,000 | - |
| 2.6. | А/д Кировск – Умба, км 81+033 – км 99+163 (выборочно) | 18,000 | восстановление профиля грунт. а/д |
| 2.7. | Автоподъезд к г. Североморск с км 11+520 по км 13+520 – ремонт (восстановление) электрического освещения | 2,000 | протяженность освещаемого участка а/д |
| 3 | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| 3.1. | Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог (восстановление изношенных слоёв покрытия с применением горячей а/б смеси), кв. м | 74 747,0 | - |
| 3.2. | Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа - протяжённость ограждений, км | 8,32 | - |
| 3.3. | Устройство искусственных дорожных неровностей на автоподъезде к п.г.т. Никель (пр. Гвардейский), автоподъезде к совхозу "Северный" (г. Заполярный, ул. Бабикова) и автодороге "Лотта" (с. Тулома) | 5 | - |
| 3.4. | Приобретение, передача и установка специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, шт. | 10 | - |
| 3.5. | Выполнение иных работ в рамках содержания: разметка, установка (замена) дорожных знаков, сигнальных столбиков, катафотов, вырубка кустарника и другое | - | - |
| 3.6. | Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, по результатам, рассмотрения которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа | - | - |
| 3.7. | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | - | Апатиты - 3 комплекса, Мончегорск - 6 комплексов |
|  | Итого по капитальному ремонту, ремонту и содержанию: |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт покрытия (перевод гравийного покрытия в асфальтобетон), км | 5,500 | а/п к селу Териберка |
| 2 | Ремонт покрытия (с применением горячей асфальтобетонной смеси), км | 87,867 | 18 автодорог |
| 3 | Восстановление профиля грунтовых автодорог, км | 18,000 | а/д Кировск - Умба |
| 4 | Устройство недостающих тротуаров, пог. м | 280,5 | п. Молочный |
| 5 | Устройство недостающего наружного электроосвещения, протяжённость освещаемых участков а/д, км | 10,700 | 4 автодороги |
| 6 | Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог (восстановление изношенных слоёв покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси), кв. м | 74 747,0 | 28 автодорог (предварительно) |
| 7 | Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа - протяжённость ограждений, км | 8,32 | 3 автодороги |
| 8 | Устройство искусственных дорожных неровностей на автоподъезде к п.г.т. Никель (пр. Гвардейский), автоподъезде к совхозу "Северный" (г. Заполярный, ул. Бабикова) и автодороге "Лотта" (с. Тулома) | 5 | п. Никель г.Заполярный с. Тулома |
| 9 | Приобретение, передача и установка специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, шт. | 10 | - |
| 10 | Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, по результатам, рассмотрения которых вынесены постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа | - | - |
| 11 | Выполнение иных работ в рамках содержания: разметка, установка (замена) дорожных знаков, сигнальных столбиков, катафотов, вырубка кустарника и другое | - | - |
| 12 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | - | Апатиты - 3 комплекса, Мончегорск - 6 комплексов |